



		
	ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вараської                                                    районної державної адміністрації – Вараської районної військової  адміністрації                                                                    07 травня 2025 року № 85



ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Вараського району до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження

	№ 
	Найменування заходів
	Строк
виконання
	Відповідальні за виконання

	1
	2
	3
	4

	1
	Утворення штабів, розробка та затвердження заходів з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону
	До
01 червня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	2
	Проведення ремонту, модернізації, реконструкції котелень та теплових мереж, гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання та випробування обладнання котелень та теплових пунктів, заготівля палива для котелень
	До
01 жовтня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	3
	Забезпечення об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення та соціальної сфери резервними та автономними джерелами живлення 
	До
 01 жовтня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	4
	Створення необхідного аварійного запасу обладнання, матеріалів, устаткування, пально-мастильних матеріалів для потреб підприємств теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та електропостачання закладів соціальної сфери
	До 
01 жовтня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	5
	Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірки знань осіб, які експлуатують котли, теплове та електричне обладнання.
	До 
01 жовтня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	6
	Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства району (завершення планового ремонту доріг,забезпечення заготівлі протиожеледних матеріалів, підготовка спеціалізованої техніки, створення оперативно-виїзних бригад з цілодобового чергування та забезпечення роботи спеціалізованих машин і механізмів в зимовий період, створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу у разі виникнення складних погодних умов)
	До 
01 жовтня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад

	7
	Розробка та погодження з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідацію можливих пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства внаслідок бойових дій
	До 
01 вересня 
2025 року 
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	8
	Забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги в порядку і в межах, визначених законодавством
	Постійно
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	9
	Забезпечення своєчасного фінансування бюджетних видатків, спрямованих на проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги
	Постійно
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	10
	Вжиття заходів щодо зменшення заборгованості населення з оплати послуг з постачання теплової енергії і гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та електропостачання
	Постійно 
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	11
	Забезпечення встановлення сонячних електростанцій, гібридних інверторів та установок зберігання енергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, об’єктах соціальної сфери та житлових будинках 
	Постійно
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	12
	Взяти під особистий контроль виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року у визначений строк
	До
01 жовтня 
2025 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	13
	Забезпечення цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб та їх оперативного реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального сезону 2025/26 року
	До завершення осінньо-зимового періоду 2025/26 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району

	14
	Забезпечення прийняття рішень щодо встановлення строків початку та закінчення опалювального сезону залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги
	До завершення осінньо-зимового періоду 2025/26 року
	Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району





	Начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
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