|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження Вараської районної державної адміністрації – Вараської районної військової адміністрації 07 травня 2025 року № 85 |
| --- | --- |

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Вараського району до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження

| № | Найменування заходів | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Утворення штабів, розробка та затвердження заходів з підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону | До 01 червня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 2 | Проведення ремонту, модернізації, реконструкції котелень та теплових мереж, гідравлічних випробувань теплових мереж на щільність і міцність, промивання та випробування обладнання котелень та теплових пунктів, заготівля палива для котелень | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 3 | Забезпечення об’єктів теплопостачання, водопостачання, водовідведення та соціальної сфери резервними та автономними джерелами живлення | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 4 | Створення необхідного аварійного запасу обладнання, матеріалів, устаткування, пально-мастильних матеріалів для потреб підприємств теплопостачання, водопровідно-каналізаційного господарства та електропостачання закладів соціальної сфери | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 5 | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірки знань осіб, які експлуатують котли, теплове та електричне обладнання. | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 6 | Забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації дорожньо-мостового господарства району (завершення планового ремонту доріг,забезпечення заготівлі протиожеледних матеріалів, підготовка спеціалізованої техніки, створення оперативно-виїзних бригад з цілодобового чергування та забезпечення роботи спеціалізованих машин і механізмів в зимовий період, створення запасу необхідного інвентарю для очищення населених пунктів від снігу у разі виникнення складних погодних умов) | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад |
| 7 | Розробка та погодження з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області оперативних планів спільних дій, спрямованих на ліквідацію можливих пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури, теплового та водопровідно-каналізаційного господарства внаслідок бойових дій | До 01 вересня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 8 | Забезпечення встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги в порядку і в межах, визначених законодавством | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 9 | Забезпечення своєчасного фінансування бюджетних видатків, спрямованих на проведення установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані комунальні послуги | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 10 | Вжиття заходів щодо зменшення заборгованості населення з оплати послуг з постачання теплової енергії і гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та електропостачання | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 11 | Забезпечення встановлення сонячних електростанцій, гібридних інверторів та установок зберігання енергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, об’єктах соціальної сфери та житлових будинках | Постійно | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 12 | Взяти під особистий контроль виконання планових показників з комплексної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2025/26 року у визначений строк | До 01 жовтня 2025 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 13 | Забезпечення цілодобової роботи аварійно-диспетчерських служб та їх оперативного реагування на аварійні ситуації, що можуть виникати під час початку та проходження опалювального сезону 2025/26 року | До завершення осінньо-зимового періоду 2025/26 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |
| 14 | Забезпечення прийняття рішень щодо встановлення строків початку та закінчення опалювального сезону залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги | До завершення осінньо-зимового періоду 2025/26 року | Виконавчі комітети сільських, селищних, міської рад територіальних громад району |

| Начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |  | Юлія МУДРІЄВСЬКА |
| --- | --- | --- |